Чек-лист контроля хода реализации программы

«Комфортная городская среда»

- Благоустройство общественной  территории по адресу: г.Дербент сквер по ул.345 ДСД к.н. 05:42000020.2012

- ГО «город Дербент»

- Постоянно

- Дизайн-проект и проектная документация .

  - Инженер проектировщик - Дадашев Т.Я.

5.Положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости благоустройства

5.1. ГБУ РД «Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве»

5.2. 03.06.2019

5.3. №03-06-2А-91/3-19

6. Курирующий заместитель министра – Абакаров И.Л.

7. Курирующий заместитель Главы администрации – Шерифов А.М.

8.Проведение торгов на заключение договора на проведение работ

8.1. 11.07.2019

8.2. ООО Фирма «Маяк»

9. Договор на проведение работ

9.1. 21.07.2019

9.2. №35-ОАЭФ-2019

9.3. ООО Фирма «Маяк»

9.4 Махмудов З.- прораб ООО Фирма «Маяк»

10. Лимит бюджетных обязательств  в отношении объекта на 2019 год - 1516004 рубля

11. Исполнение кассового плана – работы ведутся, к оплате не предъявлены

12.Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта – в связи с не завершением работ, отсутствует.

13.Наличие информационных щитов на площадке

13.1. 1 щит

13.2. В соответствии со стандартом

14.Наличие информационных щитов в администрации ГО «город Дербент» - на исполнении

15.Наличие информации на сайте Минтранспорта РД – нет

16.Наличие информации на сайте МО - имеется